บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๘ |  |  | พ.ศ. 255๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก หมู่ที่ 2 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อสมทบ 40% (การบูรณาการร่วมกันของ อปท.) ในการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายควนทำมัง-ทุ่งนอก หมู่ที่ 2 ขนาด 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด | 1,400,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ หมู่ที่ ๑ | จ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งศาลา-หนองหมอ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๖๒๔ ลบ.ม.(แน่น) พร้อมเกรดบดอัดและฝังท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑,๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จุดที่ ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๓.๗๙๔’ E ๐๙๙ ๔๓.๘๑๘’ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๓.๘๔๖’ E ๐๙๙ ๓๐.๐๔๐’ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวงกำหหนด | ๓๑๓,,000 | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๘ |  |  | พ.ศ. 255๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6 จาก กม.1 + 250 - กม.1 + 336 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ กม.1 + 250 N ๐๗ ๔๓.570’ E ๐๙๙ ๓๑.726’ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.1 + 336 N ๐๗ ๔๓.526’ E ๐๙๙ ๓๑.๗21’ | 211,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร-เขาปินะ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาวง | อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ห้วยยอดในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายสะพานนาคบุตร-เขาปินะ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาวง ระยะทาง ๗๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน ๑๐ จุด | ๑๐๕,๐๐๐ | ถนนสายสะพานนาคบุตร- เขาปินะ หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๘ |  |  | พ.ศ. 255๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓.๓๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ ๑๕ แกลลอนต่อนาที มีแรงส่งร่วม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนขนาด ๑.๕ แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๕๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๘ |  |  | พ.ศ. 255๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร ต่อนาที รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๒๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ต่อนาที ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ระยะส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๒๑,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๘ |  |  | พ.ศ. 255๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยการขุดฝังท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น 8.๕ ระยะทาง ๒,๙๐๐ เมตร ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า ,ปั๊มหอยโข่ง ,ระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด | ๓๘๑,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยการเปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง ๑.๕ ”x ๔” ยาว 4 เมตร จำนวน 27 ท่อน น็อตหัวกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕” จำนวน ๕๔ ชุด ถังพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ลูก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด | ๗๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖