บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 25๕๙ |  |  | พ.ศ. 25๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ – ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕-๑๐ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ – ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕-๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด | 1,๒00,000 | หมู่ที่ ๕-๑๐ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง -เทศบาล หมู่ที่ ๓ | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง -เทศบาล หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม กม.ที่ 0+000 กม. จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 0+๑00 กม. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๔.๙๗๗’ E ๐๙๙ ๓๐.๙๓๙’ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๕.๐๑๕’ E ๐๙๙ ๓๐.๙๗๐’ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวงกำหนด | ๒๖๐,000 | หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 25๕๙ |  |  | พ.ศ. 25๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอียด-บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ | จ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายเอียด-บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาณหินผุ ๑,๒๓๒ ลบ.ม. (แน่น) ฝังท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ใช้ท่อจุดละ ๖ ท่อน พร้อมฝังท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ใช้ท่อลอดเหลี่ยม ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๔.๒๙๐’ E ๐๙๙ ๓๐.๖๘๘’ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N ๐๗ ๔๔.๓๖๓’ E ๐๙๙ ๓๐.๑๓๗’ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวงกำหนด | ๗๕๐,000 | หมู่ที่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 25๕๙ |  |  | พ.ศ. 25๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓.๓๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ ๑๕ แกลลอนต่อนาที มีแรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนขนาด ๑.๕ แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๕๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๙ |  |  | พ.ศ. 25๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ HP จำนวน ๒ ชุด | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตรต่อนาที รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๒๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีแรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด ๓ แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๖๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2  แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๙ |  |  | พ.ศ. 25๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีแรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด ๓ แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ เมตร รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ % ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๖๙,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการเปลี่ยนถังกรองของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ | จ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถังกรอง หมู่ที่ ๑๑ โดยการเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด dia ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด | ๗๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการขุดเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่ ๑ | จ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด | ๔๑,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗