บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

..............................................

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายควน ลูกอ่อน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน 407.40 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมบดอัดแน่นและฝังท่อ คสล. ชั้น 3 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ฝังท่อขนาด ø 0.80 x 1.00 เมตร ใช้ท่อจุดละ 6 ท่อน จุดที่ 2 ฝังท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร ใช้ท่อ 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43 .912' E 099°28.997' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °44.158' E 099°29.332' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๑๖๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 44.977' E 099° 30.939' จุดสิ้นโครงการ พิกัด N 07° 45.015' E 099° 30.970' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๓๘๓,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขา ปินะ - หารไม้มัด หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ - หารไม้มัด หมู่ที่ 7 ตำบลนาวง ระยะทาง 1,800 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 30 จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 45.381' E 099° 31.712' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 44.990' E 099° 32.354' | 180,000 | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย 2 หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง ระยะทาง 1,600 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 26 จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43.500' E 099° 30.105' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 43.581' E 099° 29.983' | 160,000 | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย 4 หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลนาวง ระยะทาง 1,100 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 20 จุด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43.569' E 099° 28.166' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 44.134' E 099° 28.069' | 1๑๐,000 | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร .ใช้หินผุถมจำนวน 394.80 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 42 .793' E 099°31.520' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °42.552' E 099°31.277' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวงกำหนด | 116,000 | หมู่ที่ ๑1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย - สะพานเปลว หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.20 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน 246.40 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมบดอัดแน่นฝังท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 6 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 44 .796' E 099°31.041' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °44.818' E 099°31.161'รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวงกำหนด | ๘๗,๐๐๐ | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ - หนองแป้น ช่วง(สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ - หนองแป้น ช่วง (สามแยกบ้านนายเจียน - บ้านนายหมัก) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 980 เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินผุถมจำนวน 411.60 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 43 .769' E 099°28.980' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °43.262' E 099°28.908' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวงกำหนด | 121,000 | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสม - หนองเนียงแตก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสม - หนองเนียงแตก (ตอนที่ 1 ) หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07° 42.551' E 099° 30.061' จุดสิ้นโครงการ พิกัด N 07° 42.614' E099° 30.147' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๕๙๗,000 | หมู่ที่ ๘ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๙ |  | ๑,๙๒๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

๒. แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๒๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | ๒๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-