บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

............................................

# 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนคีรี-หนองหมอ หมู่ที่ ๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนคีรี-หนองหมอ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07 °๔๓.๗๖๔' E 099°๓๐.๓๔๖' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 4๓.๗๘๙' E 099° 30.๒๓0' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๓๘๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาร ไม้มัด หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07 °๔๕.๒๗๓' E 099°๓๒.๓๙๓' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07° 4๕.๒๖๐' E 099° 3๒.๒๒๒' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๗๙๑,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | บุกเบิกถนนสายทุ่งข่า-ป่ากอ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายทุ่งข่า - ป่ากอ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาณหินผุ ๕๓๐ ลบ. ม. (แน่น) จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07 °๔๓.๓๓๙' E 099°๓๑.๒๗๗' จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °๔๓.๒๒๕' E 099°๓๗.๗๔๘' รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | 1๕๗,000 | หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 25๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒ โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้า ระยะทาง ๒๐๐ เมตร เดินท่อเมนประปา ระยะทาง ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาวง กำหนด | ๕๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายป่ากอ-ป่าขี้เสียด หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายป่ากอ-ป่าขี้เสียด หมู่ที่ ๖ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด | 5,757,000 | หมู่ที่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด | ๔,๕๐๙,000 | หมู่ที่ ๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๖ |  | ๑๑,๖๕๖,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-