บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
............................................
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1. แผนงานเคหะและชุมชน 

	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 25๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนคีรี-หนองหมอ        หมู่ที่ ๑
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนคีรี-หนองหมอ        หมู่ที่ ๑  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  ยาว  ๑๔๗  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๘๘  ตารางเมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  N 07 °๔๓.๗๖๔'  E 099°๓๐.๓๔๖'  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  N 07°        4๓.๗๘๙' E 099° 30.๒๓0' รายละเอียดตามแบบแปลน            อบต. นาวง  กำหนด
	๓๘๖,๐๐๐ 
	หมู่ที่ ๑
	กองช่าง
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	 ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 25๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาร    ไม้มัด หมู่ที่ ๗
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด หมู่ที่ ๗  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  ยาว  ๓๑๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๔๘  ตารางเมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  N 07 °๔๕.๒๗๓'  E 099°๓๒.๓๙๓'  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  N 07°        4๕.๒๖๐' E 099° 3๒.๒๒๒' รายละเอียดตามแบบแปลน            อบต. นาวง กำหนด 
	๗๙๑,๐๐๐
	หมู่ที่ ๗
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	บุกเบิกถนนสายทุ่งข่า-ป่ากอ             หมู่ที่ ๑๑
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายทุ่งข่า -  ป่ากอ  หมู่ที่ ๑๑  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  ถมหินผุหนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ เมตร  คิดเป็นปริมาณหินผุ  ๕๓๐  ลบ. ม. (แน่น)  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 07 °๔๓.๓๓๙'            E 099°๓๑.๒๗๗'  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 07 °๔๓.๒๒๕' E 099°๓๗.๗๔๘'  รายละเอียดตามแบบแปลน            อบต. นาวง  กำหนด  
	1๕๗,000
	หมู่ที่ ๑๑
	กองช่าง
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	ที่
	โครงการ  
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น      จากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่ดำเนิน การ
	หน่วย งานรับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 25๖๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	ปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ ๒
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ ๒  โดยการปักเสาพาดสายไฟฟ้า  ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร  เดินท่อเมนประปา  ระยะทาง  ๒๐๐  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน            อบต. นาวง กำหนด   
	๕๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๒
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายป่ากอ-ป่าขี้เสียด หมู่ที่ ๖
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายป่ากอ-ป่าขี้เสียด หมู่ที่ ๖  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๔๕  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาวง กำหนด
	5,757,000
	หมู่ที่ ๖
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  รายละเอียดตามแบบแปลน         อบต.นาวง กำหนด
	๔,๕๐๙,000
	หมู่ที่ ๔
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๖
	
	๑๑,๖๕๖,๐๐๐
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